Plano e gerenciamento do Escopo

Conteúdo

Sumário

1. Requisitos do Projeto
  1. Deverá ser concluído em dois bimestres.
  2. O treinamento deverá ser feito para todos os desenvolvedores do sistema.
  3. O valor total do projeto deve estar entre R$ 1,00 e R$ 500,00.
  4. Todos os integrantes devem interagir com o projeto.
  5. Deve ser levantado feedback de todos os integrantes do projeto.

1. Requisitos do Sistema
  1. Deverá ser desenvolvido na plataforma Web.
  2. Deverá ser utilizado as seguintes linguagens : PHP, HTML, CSS e JS.
  3. Deverá controlar contas a pagar e receber.
  4. Deverá ter CRUD (Create, Read, Update, Delete) Básico para área de contas a pagar e receber.
  5. Deverá ser visualmente bonito.
  6. Deverá estar de acordo com os requisitos do projeto.

Definição do Escopo
Após varias analises do que será necessário para desenvolver um Sistema para gerenciar a área financeira pessoal, notamos que o sistema devera conter as funções básicas de um sistema em si como cadastro, listagem, alteração e exclusão de dados. Neste sistema deverá ser controlado gastos e lucros pessoais para que o usuário esteja a par de sua situação financeira. O sistema devera conter relatórios de gastos e lucros por data e controle de usuário.

EAP

Projeto
Iniciação
Planejamento
Gerenciamento
Encerramento
Sistema
Hospedagem
Dominio
Desenvolvimento
Codificação
Testes
Definição de linguagem
Documentação

Validação do Escopo
Se a documentação acima atingir aprovação total dos Stakeholders, deverá ser assinado abaixo pelos mesmos: