Plano e gerenciamento do Escopo

Conteúdo

Sumário

1. Requisitos do Projeto
  1. Deverá ser concluído em dois bimestres.
  2. O treinamento deverá ser feito para todos os desenvolvedores do sistema.
  3. O valor total do projeto deve estar entre R$ 1,00 e R$ 500,00.
  4. Todos os integrantes devem interagir com o projeto.
  5. Deve ser levantado feedback de todos os integrantes do projeto.

1. Requisitos do Sistema
  1. Deverá ser desenvolvido na plataforma Web.
  2. Deverá ser utilizado as seguintes linguagens : PHP, HTML, CSS e JS.
  3. Deverá controlar contas a pagar e receber.
  4. Deverá ter CRUD (Create, Read, Update, Delete) Básico para área de contas a pagar e receber.
  5. Na área de financeiro deverá conter os seguintes dados: Descrição, Categoria, Status (Aberto, Fechado ou cancelado), Tipo (débito ou crédito), data de emissão, data de pagamento, valor bruto, valor desconto, valor juros, valor liquido, conta e observações;
  6. Na Área de categoria deverá conter descrição e Observações.
  7. Na Área de contas deverá conter descrição, observações, saldo inicial, saldo atual e tipo de conta (poupança ou corrente)
  8. Deverá ser possível acessar e cadastrar usuário para delimitar cadastros pessoais.
  9. Deverá ser visualmente bonito.
  10. Deverá estar de acordo com os requisitos do projeto.

Definição do Escopo
Após varias analises do que será necessário para desenvolver um Sistema para gerenciar a área financeira pessoal, notamos que o sistema devera conter as funções básicas de um sistema em si como cadastro, listagem, alteração e exclusão de dados. Neste sistema deverá ser controlado gastos e lucros pessoais para que o usuário esteja a par de sua situação financeira. O sistema devera conter relatórios de gastos e lucros por data e controle básico de usuário como cadastro e login.

EAP

Validação do Escopo
Se a documentação acima atingir aprovação total dos Stakeholders, deverá ser assinado abaixo pelos mesmos: