Plano de Projeto

Conteúdo

# Introdução
Este documento tem por objetivo definir o plano de trabalho do Projeto, com definições de funções e responsabilidades, lições aprendidas em projetos anteriores e aplicabilidade no projeto atual, pontos de controle do projeto, escopo, equipe, cronograma, partes interessadas, riscos e impactos e avaliação final.
# Descrição do projeto
O sistema que será desenvolvido a partir deste projeto consiste em gerenciar gastos financeiros pessoais. Ele será desenvolvido na plataforma web para que possa ser acessado independente de sistema operacional. Será utilizado um controlador de versão que tem por nome github.
# Termo de Abertura
A finalidade deste projeto é auxiliar e melhorar o gerenciamento financeiro pessoal. Um dos objetivos mensuráveis no projeto é auxiliar as pessoas a passarem por esta crise politica e financeira que se encontra no dia a dia. Os critérios que irão garantir o sucesso deste objetivo serão as pesquisas e os feedbacks.
Outro objetivo mensurável no projeto é garantir o nosso aprendizado na área de Gerenciamento de Projetos e no Desenvolvimento de Softwares.
O critério que irá garantir o sucesso destes objetivos são os resultados dos mesmos.
Os requisitos de alto nível são o controle de gastos e lucros pessoais.
As premissas e restrições deste projeto são:
- Deve conter um Gerente de Projeto.
- Deve ser concluído em dois bimestres.
- Deve ser desenvolvido na plataforma web.

O controle de lucros visa gerenciar todas as entradas financeiras pessoais, permitindo assim gerenciar também o controle de gastos do sistema (o que sairá financeiramente), podendo ser mensal, anual, ou semestral.
Alguns riscos de alto nível são:
- A falta de tempo para para conhecer sobre o setor financeiro pessoal.
- A extrapolação do cronograma.
- O falecimento do stakeholder.
Resumo de cronograma de marcos:
- Entrega dos documentos iniciais.
- Prototipação do projeto.
- Termino do desenvolvimento e testes.
- Entrega do projeto final.
Será gasto com hospedagem, domínio, recursos humanos como por exemplo: tempo de desenvolvimento.
As pessoas interessadas no projeto são:
- Willian Marques Freire (Gerente Geral)
- Erich Leone Mantai (Gerente Front-End)
- Matheus Portolan Alves (Gerente Back-End)
- Fabiana de Lima (Stakeholder interessada no projeto)
Os requisitos para o sucesso do projeto são:
- Boa análise e desenvolvimento
- Bom gerenciamento (trabalho em equipe)

Se atingir aprovação do projeto deverá assinada pelos interessadas no projeto.
Assinaturas:

# Planejamento
  1. Planejamento de gerenciamento de escopo
Será utilizada ferramentas para desenvolvimento de mapas mentais e gerenciar o escopo. Deverá ter reuniões com os stakeholders para uma melhor organização do escopo. Planejar como definir o escopo de acordo com as necessidades atuais, avaliar a EAP (subdivisão das principais entregas do projeto em componentes menores), verificar se o escopo está atendendo o que o cliente solicitou e por fim controlar o escopo para que não saia fora de suas delimitações.
  1. Planejamento de gerenciamento de tempo
Será feita uma reunião geral com todos os stakeholders discutindo sobre tempo e as entregas do projeto evitando assim problemas de comunicação entre o grupo.
  1. Planejamento de gerenciamento de Custos
Será feito um levantamento do que será gasto com o desenvolvimento do aplicativo, e deverá ser analisado o tempo gasto para que não extrapole os gastos.
  1. Planejamento de gerenciamento de Qualidade
Será feito um levantamento de requisitos que irão garantir a qualidade do sistema, de acordo com os requisitos e escopo. Será feito reuniões para verificação da qualidade.
  1. Planejamento de gerenciamento de Recursos Humanos
Deverá ser levantado em reuniões questões que propiciarão o desempenho dos stakeholders, o melhor entendimento para que não aja coisas desnecessárias no projeto por falta de comunicação.
  1. Planejamento de gerenciamento de Comunicações
Deverá ser feito reuniões, e as mesmas deverão ser documentadas e assinadas para que não aja problemas no projeto.
  1. Planejamento de gerenciamento de Riscos
Deverá ser levantado os riscos que poderão ocorrer durante o projeto, e também deverá ser procurada maneiras de solucionar se caso ocorra os mesmos.
  1. Planejamento de gerenciamento de Aquisições
Será elaborado documentos padrões para que seja documentado as aquisições no projeto, e também será analisado o qual importante será a mesma no projeto.
  1. Planejamento de gerenciamento de Partes Interessadas
Deverá ser transparente o projeto para que todas as partes interessadas estejam interagindo com o projeto, para que não aja nenhum stakeholder por fora do que esteja acontecendo.
# Requisitos do Projeto
# Deverá ser concluído em dois bimestres.
# O treinamento deverá ser feito para todos os desenvolvedores do sistema.
# O valor total do projeto deve estar entre R$ 1,00 e R$ 500,00.
# Requisitos do Sistema
# Deverá ser desenvolvido do PHP, HTML, CSS e JS.
# Deverá controlar contas a pagar e receber

# Escopo
Definir o escopo do projeto,
# Cronograma
Atividades	15/09	20/09	Etc..

# Riscos
## Categorias do Risco
Cod.	Risco	detalhes